|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Week4 例行会议** | | | | | |
| 11.22.2017 | | 13:30-14:10 | | 理四 二楼 | |
| 会议召集者 | 陈董锴 | | | | |
| 主持人 | 陈董锴 | | | | |
| 记录者 | 吴安之 | | | | |
| 与会者 | 陈董锴 吕莉 | | | | |
| **总结上周工作实施情况（项目计划）** | | | | | |
| 20分钟 | 陈董锴 | | | | |
| 讨论 | 上周工作的总结 | | | | |
| 工作完成情况: 扩张技术栈的总方向分享完成度：100% 负责人：陈董锴 | | | | | |
| 提供总体设计的模板和前端模版与大体方向 完成度：100% 负责人：吕莉 | | | | | |
| 根据用户访谈修订的项目修订project，，修改完善技术可行性分析修订 完成度：100% 负责人：吴安之 | | | | | |
| 网页原型更新完成度：100% 负责人：吴安之 | | | | | |
| 不足: 因事情紧急，晨会没开 | | | | | |
| 消息不回复及时 | | | | | |
| 结论 | 好好干事 少说话 | | | | |
| 拟办事项 | | | 负责人 | | 截止时间 |
| 继续扩展技术栈 | | | 陈董锴 | | 2017/11/26 |
| **本周任务安排** | | | | | |
| 15分钟 | 陈董锴 | | | | |
| 讨论 | 仔细分析概要设计 | | | | |
| 如何绘制HIPO图 | | | | | |
| 如何分析已有数据流程图 | | | | | |
| 根据IPO图确定现存的模块及功能 | | | | | |
| 结论 | 除了回溯修订，技术栈的扩充需要开始了 | | | | |
| 拟办事项 | | | 负责人 | | 截止时间 |
| 继续扩张技术栈的总方向分享 | | | 陈董锴 | | 2017/11/26 |
| 同步修改甘特图 | | | 吴安之 | | 2017/11/26 |
| 分析总体设计部分与实施计划 | | | 吕莉 | | 2017/11/26 |
| 完成总体设计初稿 | | | ALL | | 2017/11/26 |

会议纪要