|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Week 例行会议** | | | | | |
| 11.29.2017 | | 13:30-14:10 | | 理四 二楼 | |
| 会议召集者 | 陈董锴 | | | | |
| 主持人 | 陈董锴 | | | | |
| 记录者 | 吕莉 | | | | |
| 与会者 | 陈董锴 吴安之 | | | | |
| **总结上周工作实施情况（项目计划）** | | | | | |
| 20分钟 | 吕莉 | | | | |
| 讨论 | 上周工作的总结 | | | | |
| 工作完成情况: 扩张技术栈的总方向分享 完成度：100% 负责人：陈董锴 | | | | | |
| 合作完成了总体设计初稿 完成度：100% 负责人：吕莉 | | | | | |
| 根据总体设计修订project 完成度：100% 负责人：吴安之 | | | | | |
| 完成了服务器的初步配置 完成度：100% 负责人：吴安之 | | | | | |
| 不足: 上周的总体设计没有测试计划 | | | | | |
| 图例过程没有展示出来 | | | | | |
| 结论 | 不能完全按照自己的理解来写文档，要多结合课本和实际。 | | | | |
| 拟办事项 | | | 负责人 | | 截止时间 |
| 继续扩展技术栈 | | | 陈董锴 | | 2017/12/02 |
| **本周任务安排** | | | | | |
| 15分钟 | 吕莉 | | | | |
| 讨论 | 讨论详细设计如何编写 | | | | |
| 讨论编写人机界面设计 | | | | | |
| HIPO图第二层的三个模块的详细设计的分工 | | | | | |
| 结论 | 除了回溯修订，技术栈的扩充需要开始了 | | | | |
| 拟办事项 | | | 负责人 | | 截止时间 |
| 根据人机界面设计更新界面原型 | | | 吴安之 | | 2017/12/02 |
| 同步修改甘特图 | | | 吴安之 | | 2017/12/02 |
| 修订总体设计+准备详细设计PPT | | | 吕莉 | | 2017/12/02 |
| 详细设计模块分工 | | | 陈董锴 | | 2017/12/02 |

会议纪要