|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Week 例行会议** | | | | | |
| 11.29.2017 | | 13:30-14:10 | | 理四 二楼 | |
| 会议召集者 | 陈董锴 | | | | |
| 主持人 | 吴安之 | | | | |
| 记录者 | 吴安之 | | | | |
| 与会者 | 陈董锴 吕莉 | | | | |
| **总结上周工作实施情况（项目计划）** | | | | | |
| 20分钟 | 吴安之 | | | | |
| 讨论 | 上周工作的总结 | | | | |
| 工作完成情况: 扩张技术栈的总方向分享 完成度：100% 负责人：陈董锴 | | | | | |
| 完成PPT 完成度：100% 负责人：吕莉 | | | | | |
| 根据总体设计修订project 完成度：100% 负责人：吴安之 | | | | | |
| Django的测试 完成度：100% 负责人：陈董锴 | | | | | |
| 不足: 用户手册和PDL不严格 | | | | | |
| 代码实现过晚 | | | | | |
| 结论 | 需要该进详细设计与总体设计中的细节内容（PDL,用户手册） | | | | |
| 拟办事项 | | | 负责人 | | 截止时间 |
| 将用户手册和测试用例放入文档 | | | 吕莉 | | 2017/12/09 |
| **本周任务安排** | | | | | |
| 15分钟 | 吴安之 | | | | |
| 讨论 | PDL语言要如何精化 | | | | |
| 用户手册的实现方式 | | | | | |
| 翻转课堂的任务分工 | | | | | |
| 结论 | 主要准备好翻转课堂的工作，也要好好修订详细报告 | | | | |
| 拟办事项 | | | 负责人 | | 截止时间 |
| 按照要求精华PDL语言 | | | All | | 2017/12/09 |
| 修订用户手册 | | | 吴安之 | | 2017/12/09 |
| 完成反转课堂PPT | | | 吕莉 | | 2017/12/09 |
| 代码的初步实现 | | | ALL | | 2017/12/09 |

会议纪要