|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Week12 例行会议** | | | | | |
| 12.13.2017 | | 13:30-14:20 | | 理四 二楼 | |
| 会议召集者 | 陈董锴 | | | | |
| 主持人 | 陈董锴 | | | | |
| 记录者 | 吴安之 | | | | |
| 与会者 | 陈董锴 吕莉 | | | | |
| **总结上周工作实施情况（项目计划）** | | | | | |
| 20分钟 | 陈董锴 | | | | |
| 讨论 | 上周工作的总结 | | | | |
| 工作完成情况: 详细设计修订 完成度：100% 负责人：陈董锴 | | | | | |
| 详细设计修订 完成度：100% 负责人：吕莉 | | | | | |
| 详细设计修订 完成度：100% 负责人：吴安之 | | | | | |
| 不足: 在代码实现上遇到障碍 忽略了翻转ppt | | | | | |
| 结论 | 加班加点完成实现 | | | | |
| 拟办事项 | | | 负责人 | | 截止时间 |
| 代码实现 | | | 陈董锴 | | 2017/10/25 |
| 代码实现 | | | 吴安之 | | 2017/10/27 |
| **本周任务安排** | | | | | |
| 15分钟 | 陈董锴 | | | | |
| 讨论 | 代码实现 | | | | |
| 代码实现（吕莉） | | | | | |
| 代码实现（吴安之） | | | | | |
| 代码实现（陈董锴) | | | | | |
| 结论 | 加班加点代码实现 | | | | |
| 拟办事项 | | | 负责人 | | 截止时间 |
| 代码实现 | | | 吴安之 | | 2017/12/13 |
| 代码实现 | | | 陈董锴 | | 2017/12/13 |
| 代码实现 | | | 陈董锴 | | 2017/12/13 |
| 代码实现 | | | 吕莉 | | 2017/12/13 |

会议纪要