|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Week12 例行会议** | | | | | |
| 12.20.2017 | | 13:30-14:20 | | 理四 二楼 | |
| 会议召集者 | 陈董锴 | | | | |
| 主持人 | 陈董锴 | | | | |
| 记录者 | 吕莉 | | | | |
| 与会者 | 陈董锴 吴安之 | | | | |
| **总结上周工作实施情况（项目计划）** | | | | | |
| 20分钟 | 陈董锴 | | | | |
| 讨论 | 上周工作的总结 | | | | |
| 工作完成情况: 代码实现 完成度：80% 负责人：陈董锴 | | | | | |
| 代码实现 完成度：70% 负责人：吕莉 | | | | | |
| 代码实现 完成度：90% 负责人：吴安之 | | | | | |
| 不足: 在代码实现上遇到障碍 忽略了翻转ppt | | | | | |
| 结论 | 加班加点完成实现 | | | | |
| 拟办事项 | | | 负责人 | | 截止时间 |
| 代码实现 | | | 陈董锴 | | 2017/12/24 |
| 代码实现 | | | 吴安之 | | 2017/12/24 |
| **本周任务安排** | | | | | |
| 15分钟 | 陈董锴 | | | | |
| 讨论 | 代码实现 | | | | |
| 响应事件监听模块的测试（吕莉） | | | | | |
| 用户管理模块的测试（吴安之） | | | | | |
| 卖家事务管理模块的测试（陈董锴) | | | | | |
| 结论 | 完善实现，用相应工具进行测试 | | | | |
| 拟办事项 | | | 负责人 | | 截止时间 |
| 下载测试工具 | | | 吴安之 | | 2017/12/24 |
| 学习使用测试工具 | | | 陈董锴 | | 2017/12/24 |
| 与设计者一起讨论测试 | | | 陈董锴 | | 2017/12/24 |
| 完成相应的测试报告 | | | 吕莉 | | 2017/12/24 |

会议纪要