|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Week12 例行会议** | | | | | |
| 12.20.2017 | | 13:30-14:20 | | 理四 二楼 | |
| 会议召集者 | 吴安之 | | | | |
| 主持人 | 吴安之 | | | | |
| 记录者 | 吴安之 | | | | |
| 与会者 | 陈董锴 吴安之 吕莉 | | | | |
| **总结上周工作实施情况（项目计划）** | | | | | |
| 20分钟 | 陈董锴 | | | | |
| 讨论 | 上周工作的总结 | | | | |
| 工作完成情况: 响应事件监听模块编写，测试用例，单元测试【客户端】 负责人：陈董锴 | | | | | |
| 客户端编写，单元测试【响应事件监听模块】 负责人：吕莉 | | | | | |
| 客户端编写 单元测试【用户管理模块】部署，压力测试 负责人：吴安之 | | | | | |
| 不足: 没有很好的实现逻辑管理和正确的测试 | | | | | |
| 结论 | 努力！不要放弃 | | | | |
| 拟办事项 | | | 负责人 | | 截止时间 |
| 代码改进 | | | 陈董锴 | | 2017/12/24 |
| 代码测试改进，服务器改进 | | | 吴安之，吕莉 | | 2017/12/24 |
| **本周任务安排** | | | | | |
| 15分钟 | 陈董锴 | | | | |
| 讨论 | 元旦的安排 | | | | |
| 对应模块的一个特定功能的详细条件组合覆盖测试（all) | | | | | |
| 更新编码（ALL） | | | | | |
| 服务器的改进配置与氪金（陈董锴，吴安之) | | | | | |
| 做好用户测试访谈工作，收集情报（吕莉） | | | | | |
| 结论 | 加油！为了海底捞 | | | | |
| 拟办事项 | | | 负责人 | | 截止时间 |
| 服务器运维改进 | | | 吴安之 | | 2017/12/24 |
| 制定更加好的测试计划【黑白】 | | | 陈董锴 | | 2017/12/24 |
| 肝！ | | | ALL | | 2017/12/24 |
| 完善相应的测试报告，项目总结 | | | 吕莉 | | 2017/12/24 |

会议纪要